All-in-1 — Suivi des bugs

État au 15 octobre 2026, à partir du commit 0b80b56 du dépôt, plus les corrections de la session du jour (pas encore déposées). Les numéros de points sont stables : ils renvoient à l'ancien suivi du README.

# Légende et règles

| À faire | Rien n'est corrigé. Soit Claude peut le faire tout de suite (section 1), soit il attend ta décision, un compte ou un fichier de ta part (section 2). |
| --- | --- |
| En cours | La correction est livrée dans le code mais n'a jamais été vue sur un vrai téléphone : à toi de la tester (section 3). Si un défaut apparaît, la ligne repasse en rouge pour Claude. |
| Terminé | Corrigé et vérifié, par simulation (jsdom), ESLint, comparaison de fichiers ou lecture du code (section 4). La colonne "Vérification" dit comment. |

Responsable. Claude : peut le faire sans rien attendre. Propriétaire : tu dois agir toi-même (test sur téléphone, suppression dans GitHub, décision juridique). Propriétaire → Claude : tu décides ou tu fournis un élément (compte, fichier, capture), puis Claude met en œuvre.

Livraison. Claude lit ton dépôt GitHub (lecture seule) mais ne peut pas y écrire : il te remet les fichiers modifiés, que tu déposes. Avant chaque dépôt, compare la taille des fichiers modifiés (voir ligne 67 / dépôt).

Les lignes jaunes sont des tests sur téléphone de corrections déjà comptées dans la section 4 (même numéro de point). Une ligne verte décrit le code, la ligne jaune correspondante décrit ce que tu dois voir à l'écran.

# Synthèse

| Répartition | À faire | En cours | Terminé | Qui agit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Claude (à faire maintenant) | 0 | 0 | — | Claude |
| Propriétaire seul (actions, tests) | 3 | 11 | — | Toi |
| Propriétaire puis Claude (décision ou élément à fournir, puis mise en œuvre) | 20 | 0 | — | Toi d'abord, puis Claude |
| Corrections livrées (code) | — | — | 78 | Claude |

# 1. À faire par Claude

Aucune décision n'est nécessaire : ce sont des refactorisations internes sans changement visible. Chacune sera testée en simulation avant livraison.

| N° | Fichier(s) | Description | Statut | Responsable | Suite à donner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | Aucun point en attente : les trois refactorisations (5, 38, 40) sont terminées, voir la section 4. | — | — | — |

# 2. À faire par le propriétaire

Décisions, comptes à créer, fichiers à fournir, textes à valider. Pour la colonne "Suite à donner" : « Toi » = ton action, « Claude » = ce qu'il fait ensuite. Les lignes en haut de la liste bloquent le plus de travail (Supabase : points 1, 9, 10, 17).

| N° | Fichier(s) | Description | Statut | Responsable | Suite à donner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | auth.js | Authentification factice : tout e-mail valide et tout mot de passe de 8 caractères ou plus ouvre une session. Aucune donnée n'est liée à un compte : deux utilisateurs du même navigateur partagent tout. | À faire | Propriétaire → Claude | Toi : créer le projet Supabase et me donner l'URL et la clé publique (anon). Claude : brancher Supabase Auth. |
| 9 | auth.js | Session forgeable : golfSession n'est qu'un drapeau dans le localStorage, modifiable depuis la console. | À faire | Propriétaire → Claude | Dépend du point 1 (Supabase Auth et règles RLS). Claude : appliquer une fois le projet Supabase créé. |
| 10 | transverse | Données uniquement locales : vider le cache, changer de téléphone ou désinstaller efface tout. Limite d'environ 5 Mo par domaine (gym-history, putting_sessions, golfStatsRounds grossissent à chaque séance). | À faire | Propriétaire → Claude | Toi : décider d'une sauvegarde dans Supabase. Claude : écrire la synchronisation. |
| 17 | auth.js, index.html | Boutons sans action : 4 boutons Apple / Google (connexion et inscription) sans gestionnaire ; "Mot de passe oublié" vise une page qui n'existe pas. Rien ne s'affiche au clic. | À faire | Propriétaire → Claude | Toi : brancher (suppose Supabase + comptes développeur Apple / Google) ou retirer. Claude : exécuter ton choix. |
| 2 et 3 | stats.js, putting.js, wedging.js | Architecture des parties : Stats ne lit que golfStatsRounds et le sac de Menu ; un coup supprimé dans Wedging ou Putting reste dans Stats ; les parties saisies avant la passerelle ne sont pas rétro-importées ; deux saisies "Nouveau parcours" distinctes (Putting et Stats). | À faire | Propriétaire → Claude | Toi : décider d'une seule saisie de parties et d'un seul stockage. Claude : fusionner et migrer les données existantes. |
| 31 (reste) | stats.js | Pas de modification d'une partie enregistrée : corriger un score ou un trou mal saisi oblige à supprimer puis ressaisir la partie. | À faire | Propriétaire → Claude | Toi : veux-tu un écran de modification ? Claude : le construire si oui. |
| 68 | putting.js, HomePage | Encadrés de l'accueil ("Objectif semaine", "Dernière séance") alimentés par le Putting seul : les séances Gym et Wedging ne comptent pas, et une partie Stats en saisie rapide (sans distance de premier putt) non plus. Constaté en simulation. | À faire | Propriétaire → Claude | Toi : compter toute l'activité (Gym, Wedging, parties Stats) ou renommer les encadrés "Putting". Claude : exécuter. |
| 7 | gym.js, stats.js, *.css | Poids chargé au démarrage : gym.js 413 Ko, stats.js 210 Ko, putting.js 175 Ko, stats.css 89 Ko, gym.css 68 Ko, y compris pour les parties jamais ouvertes. | À faire | Propriétaire → Claude | Toi : décider du chargement à la demande. Claude : le mettre en place. |
| 26 | images/ | Poids du dépôt : 28 PNG inutilisés, plus les orphelines FondEcranBoutonDenivele, FondEcranBoutonDistance, FondEcranBoutonVent, popupareprendre (.png et .webp) et ProgrammeForce.png. | À faire | Propriétaire | Toi : confirmer qu'aucune branche ne les utilise, puis les supprimer dans GitHub. |
| 8 | menu.js | Textes légaux non publiables en l'état : ils décrivent la cible (Supabase) alors que le code est local ; champs [À COMPLÉTER : ...] de MENU_LEGAL ; deleteMenuData() ne supprime rien côté serveur. | À faire | Propriétaire | Toi : compléter les champs, faire relire par un juriste. Claude : intégrer les textes validés. |
| 69 | hébergement | Hébergeur : le plan gratuit de Vercel exclut l'usage commercial (voir "Mise en ligne et conformité" du README). | À faire | Propriétaire → Claude | Toi : choisir l'hébergeur avant la monétisation. Claude : adapter la configuration de déploiement. |
| 11 (suivi d'erreurs) | transverse | Aucun suivi d'erreurs en production. | À faire | Propriétaire → Claude | Toi : créer un compte (type Sentry). Claude : l'intégrer et déclarer l'outil dans la politique de confidentialité. |
| 12 | manifest.webmanifest | Pas de service worker : manifest.webmanifest existe mais l'appli ne se charge pas sans réseau. | À faire | Propriétaire → Claude | Toi : décider si le mode hors-ligne est voulu. Claude : écrire le service worker. |
| 13 | transverse | Aucun outillage : pas de package.json, de lint, de tests ni de build ; le paramètre ?v=37 se change à la main dans 25 balises. | À faire | Propriétaire → Claude | Toi : décider (ESLint puis Vite recommandés). Claude : mettre en place. |
| 25 | index.html | Zoom bloqué (maximum-scale=1, user-scalable=no et gesturestart bloqué) : problème d'accessibilité. | À faire | Propriétaire → Claude | Toi : valider de ne garder le blocage du pincement que sur le Fairway. Claude : modifier. |
| 50 | transverse | Registre mélangé : vouvoiement ("Vos objectifs") et tutoiement ("Configure ta séance") dans la même appli, parfois le même écran. | À faire | Propriétaire → Claude | Toi : choisir tutoiement ou vouvoiement. Claude : harmoniser tous les textes. |
| 60 | stats.css, parcours-ui.css | Zones d'appui sous 44 px : saisie détaillée de Stats (.saisie-detaillee_field, _lie, _group, _shot-button, 30 px, mise en page verrouillée sans défilement) et .mode-btn de Parcours (boutons ronds côte à côte). | À faire | Propriétaire → Claude | Toi : choisir le compromis de design et tester sur téléphone. Claude : ajuster. |
| 66 | gym.js | Reprise de séance automatique sans confirmation : seul le délai de 12 h ou la fin de séance efface le brouillon. | À faire | Propriétaire → Claude | Toi : ajouter "Reprendre / Recommencer" ou garder tel quel. Claude : exécuter. |
| 54 (SVG) | wedging.css, parcours-ui.css | Textes sous 11 px : .wg-radar-label-name (8,5), .wg-radar-value (9,5), .wg-chart-axis-text (9), .fw-mark et .gr-mark (10), .fw-ruler-label et .gr-ring-label (9). Leur taille réelle dépend du viewBox ou de la géométrie de la carte. | À faire | Propriétaire → Claude | Toi : m'envoyer des captures d'écran des graphiques et de la carte. Claude : régler les tailles. |
| 23 | index.html | Zones de bord inactives : le script inline fait preventDefault() sur tout touchstart à moins de 16 px des bords gauche et droit ; un slider, une touche du pavé ou un doigt de zoom du Fairway qui démarre là est ignoré. | À faire | Propriétaire → Claude | Toi : tester slider de distance, pavé numérique, zoom du Fairway. Claude : corriger si l'un d'eux est gêné. |
| 67 / dépôt | dépôt | Un fichier mal placé ou déposé à la place d'un autre ne se voit qu'à l'écran de la page concernée (Chart.js hors de la racine, commun.css écrasé par une copie de base.css). | À faire | Propriétaire | Toi : avant chaque commit, comparer la taille des fichiers modifiés. |
| Menus ⋯ Stats et Accueil | stats.js, HomePage.js | Pas de bouton ⋯ dans l'en-tête de Stats ni dans l'Accueil : aucun menu de réglages d'affichage (blocs du dashboard, fenêtre de calcul, tuiles de l'Accueil). | À faire | Propriétaire → Claude | Toi : décider d'ajouter ces menus. Claude : les construire sur appSheet(). |
| Menus ⋯ options non faites | wedging.js, putting.js, gym.js, parcours-ui.js | Non faits : « wedge par défaut » (Wedging n'enregistre aucun club), indicateur Putting « réussite par distance » (pas de carte à ce nom), « programme épinglé » de Gym distinct du programme en cours, mélange des zones et des outils dans un même ordre (Parcours). | À faire | Propriétaire → Claude | Toi : dire lesquelles tu veux garder et ce qu'elles doivent faire. Claude : exécuter. |

# 3. En cours : tests sur téléphone

Corrections livrées, jamais vues sur un vrai appareil. Teste chaque ligne puis dis-moi ce qui ne va pas : je corrige.

| N° | Fichier(s) | Description | Statut | Responsable | Suite à donner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mode clair | theme-light.css, commun.js, menu.js, index.html | Nouveau réglage Menu > Apparence > Thème (Sombre / Clair). Le thème clair redéfinit les couleurs de chaque module. L'accueil garde sa photo (boutons et panneau en blanc), la carte de Parcours et l'écran de connexion restent sombres. Basculement, mémorisation après rechargement et couleur de la barre du navigateur vérifiés par simulation ; pages principales contrôlées en capture. | En cours | Propriétaire | Tester sur téléphone en mode clair : lisibilité de tous les écrans, y compris les sous-écrans (séance Gym en cours, Stats > Par club / Par distance, Putting > Exercices, Wedging > Exercices, Menu). En appli installée sur iPhone : bande sombre sous l'heure et la batterie, icônes lisibles. Signaler tout texte clair sur fond clair ou tout fond resté sombre. |
| Symboles | index.html, stats.js, putting.js | Nouveaux symboles : wedge (bouton Wedging de l'accueil et Stats), sac (Stats > Par club), driver (tous les symboles de club de Stats), fer (saisie détaillée de Stats), distance "balle vers drapeau" (Stats > Par distance, A.G., proximité). Drapeau du bouton Parcours de Putting identique à celui de Wedging. Point vert du bouton profil de l'accueil supprimé. | En cours | Propriétaire | Tester : symboles lisibles et reconnaissables à petite taille dans Stats, accueil et Putting ; plus de point vert sur le bouton profil. Dire lesquels sont à redessiner. |
| Affichage sur Cloudflare | commun.css, HomePage.css, parcours-ui.css, menu.css, index.html | En-tête qui se superpose à l'heure, au réseau et à la batterie (iPhone 12 mini, appli installée). Cause trouvée : le header fixe commun avait height: 56px avec un padding-top égal à la zone de sécurité iOS (50 px sur iPhone 12 mini) ; avec box-sizing: border-box, il ne restait que 6 px pour le contenu (retour, titre, bouton menu), qui remontait sous la barre d'état. Les contenus des pages étaient déjà décalés de 56 px + zone de sécurité : seul le header était trop court. Le CSS n'a pas changé lors du rangement des fichiers : le défaut apparaît dès que l'appli s'ouvre en plein écran (icône installée, zone de sécurité non nulle). Parcours avait une cause distincte : son accueil écrasait le header avec un padding sans zone de sécurité. Le Menu avait un header plus haut et un fond qui ne couvrait pas toute la largeur. Corrections livrées (section 4). Le rebond vertical non verrouillé et les pages qui remontent trop haut restent à vérifier. | En cours | Propriétaire | Tester sur iPhone 12 mini après redéploiement (si l'ancien affichage persiste : supprimer puis réinstaller l'icône) : headers de Putting, Vitesse, Stats, Wedging, Gym, Parcours, Menu (et ses sous-écrans FAQ, Mes données, À propos) et accueil sous l'heure et la batterie, avec la même hauteur partout. Dire si le rebond vertical ou une page qui remonte trop haut persistent, avec une capture. |
| Photo Gym > Exercices | (à diagnostiquer) | La carte Exercices utilise images/FondBoutonExercices.webp : le fichier est présent, identique à l'original, et la photo s'affiche depuis le dépôt en simulation. | En cours | Propriétaire | Tester : ouvrir /images/FondBoutonExercices.webp sur le site déployé ; vider le cache du navigateur. |
| 41, 42 | commun.js, putting.js, wedging.js, parcours-ui.js, gym.js | Menus ⋯ des headers (Putting, Wedging, Parcours, Gym), réglages d'affichage dans une feuille qui monte du bas, enregistrés sur l'appareil. Gym : unité kg / lb, repos par défaut, programme en cours. Parcours : ordre des outils, unité m / yd, texte plus grand, contraste renforcé. | En cours | Propriétaire | Tester sur téléphone, en sombre et en clair : ouvrir chaque ⋯, changer chaque réglage, fermer et rouvrir. Gym : passer en lb, saisir une série, vérifier le récap, la progression et les objectifs. Parcours : texte plus grand et contraste, surtout les marques du Fairway et du Green. Wedging : « Voir mes analyses » et le pas de 10 m. |
| Reprises Putting | putting.js | Exercice créé (onglet Exercices) et exercice rapide (onglet Parcours) ont chacun leur carte « À reprendre » : les deux peuvent exister en même temps. | En cours | Propriétaire | Tester : quitter un exercice créé à moitié, puis un exercice rapide à moitié ; vérifier que chaque carte apparaît dans son onglet, que Reprendre rouvre la bonne séance et que terminer l'un n'efface pas l'autre. |
| Wedging : reprise et Journal | wedging.js, wedging.css | Carte « À reprendre » en tête de Wedging > Exercices ; historique du Journal regroupé par jour (Aujourd'hui, Hier, date, nombre de coups). | En cours | Propriétaire | Tester : quitter un exercice à moitié, vérifier la carte et Reprendre ; ajouter des coups et contrôler les groupes par date, la suppression d'un coup et les filtres. |
| Stats : fond du green | stats.js | Image FondGreenRond.webp désormais posée avec une URL absolue (findImage). Écrans concernés : saisie rapide « Green en régulation », saisie détaillée « Green », aperçu Multi « Attaque de green ». | En cours | Propriétaire | Toi : ouvrir ces trois écrans et dire si l'image du green s'affiche (si l'ancienne version persiste, vider le cache : stats.js passe en ?v=47). |
| Wedging : header des séances | wedging.css, wedging.js | Le header des exercices en cours (Quitter / Annuler) avait un décalage de 20 px sans zone de sécurité iOS : il se plaçait trop haut. Il utilise maintenant la même zone que les headers fixes (zone de sécurité + 10 px). | En cours | Propriétaire | Toi : sur iPhone, lancer un exercice (séance, ascenseur) puis ouvrir le récapitulatif : le bouton retour doit être à la même hauteur que dans les autres pages. Dire si c'est encore trop haut ou trop bas. |
| Wedging : pile de coups par date | wedging.js, wedging.css | Parcours > Historique : les coups d'un même jour sont empilés façon notifications iPhone (le plus récent devant, 3 cartes visibles). Un appui sur la pile ou sur l'en-tête du jour la déplie, un nouvel appui sur l'en-tête la replie. Un jour à un seul coup reste une carte simple. | En cours | Propriétaire | Toi : tester sur téléphone avec plusieurs coups le même jour : fluidité de l'animation, lisibilité des cartes en arrière, suppression d'un coup une fois la pile dépliée (le bouton est inactif pile repliée). |
| Accueil : vide en haut et en bas, bande du thème clair | HomePage.js, HomePage.css, theme-light.css, index.html | Cause du vide : sous 430 px de large l'accueil était plein écran, au-dessus il redevenait une carte de 430 × 852 px centrée. Les iPhone les plus larges (440 px) tombaient dans ce second cas : 52 px de vide en haut et en bas, 5 px sur les côtés. Le seuil passe à 600 px. L'accueil reçoit aussi html.home-locked (sans défilement ni rebond). La bande noire fixe sous la barre d'état du thème clair (theme-light.css) est supprimée partout : sombre et clair ne diffèrent plus que par les couleurs. | En cours | Propriétaire | Toi : sur iPhone, appli installée, ouvrir l'accueil en sombre puis en clair : la photo doit aller jusqu'en haut et jusqu'en bas, sans rebond, et aucune bande noire ne doit rester en haut des pages en thème clair. Si le vide persiste, dire le modèle d'iPhone. |

# 4. Terminés

Corrections vérifiées, regroupées par module. Aucune action de ta part, sauf les tests de la section 3.

| N° | Fichier(s) | Correction | Statut | Vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | stats.js, parcours-ui.js, menu.js | Couplage par typeof sur golfBag, golfClubCatalog, personalDistances (et wedgeDistances, settings) : Stats et Parcours lisent maintenant l'API publique window.MenuData de menu.js ; sans MenuData, les listes sont vides et aucune erreur n'est levée. | Terminé | Simulation (sac, distances en m et en yd, sans MenuData) |
| 21, 22 | wedging.js | Le routeur de Wedging agissait sur toute l'appli (retirait no-scroll, gym-home-locked, gym-view-fit, re-rendait Wedging masqué, toast "Erreur JS" pour tout module). Il ne touche plus à body hors de sa page. | Terminé | Simulation |
| — | gym.js | popstate actif hors de Gym : un retour navigateur re-rendait l'accueil Gym et pouvait avancer un programme. Ignoré si Gym n'est pas affiché. | Terminé | Simulation |
| — | putting.js, index.html | data-header="main" en double (Putting et Vitesse) : l'en-tête de Putting ne se masquait plus après Vitesse. Attribut renommé, requêtes de Putting limitées à #page-putting. | Terminé | Simulation |
| — | putting.js | is-stats-screen resté sur body après avoir quitté Putting depuis son écran Stats. | Terminé | Simulation |
| — | HomePage.js, putting.js | Requêtes de l'accueil limitées à #page-home. | Terminé | Simulation |
| 67 | index.html | Chart.js introuvable (graphiques de Stats vides) : index.html pointe vers chart.umd.min.js à la racine, version des fichiers relevée. | Terminé | Contrôle du chemin |
| — | base.css, index.html, manifest.webmanifest | Écran "Remets ton téléphone en mode portrait" affiché partout : règles ajoutées (visible seulement en mode installé, paysage, hauteur de téléphone) ; manifest.webmanifest ajouté avec orientation: portrait. | Terminé | Simulation |
| 14, 15, 39, 53, 56 | index.html, HomePage.js/css, menu.js | Panneau d'accueil réduit à ses deux colonnes vivantes, Chart.js hébergé à la racine, écrans distances et add-shot retirés, balises iOS et theme-color, champ de recherche à 16 px. | Terminé | Simulation |
| 6, 15, 45 | index.html, HomePage, parcours-ui.js, base.css | Ouverture de Parcours et verrou de défilement, panneau d'accueil, en-têtes qui ne glissent plus, écran "Remets ton téléphone en mode portrait" en mode installé. | Terminé | Testé sur iPhone par le propriétaire. Android : l'écran ne pivote pas, donc aucun message (comportement voulu) |
| 70 | wedging.css | Cartes Parcours / Exercices empilées et distances sur 2 colonnes à 360 px : seuil du repli passé de 360 à 330 px. | Terminé | Lecture du code. Testé sur téléphone par le propriétaire. |
| — | HomePage.css | Boutons orbitaux de l'accueil : diamètre min(94px, 25cqw) (104 px jugés trop gros), marge interne 5 px, icône 18 px, interligne du sous-titre réduit. | Terminé | Calcul. Testé sur téléphone par le propriétaire. |
| 29, 30 | stats.js, index.html, stats.css | Brouillon de la partie en cours (golfStatsRoundDraft, 24 h), carte de reprise, confirmation avant remplacement, bouton "Terminer" (fin anticipée, holeCount = trous joués). | Terminé | Simulation et test du propriétaire |
| 31 | stats.js, putting.js, wedging.js | Suppression d'une partie : retire aussi la copie Putting (statsKey) et les coups Wedging (statsKey préfixé par l'identifiant) via removePuttingRoundFromStats et removeWedgeShotsFromStats. | Terminé | Simulation et test du propriétaire |
| 32 | stats.js | Score brut : meilleur, pire et moyenne limités aux parties de 18 trous ; écart au par ramené à 18 trous. | Terminé | Simulation |
| 33 | stats.js | Fairways : par 4 et 5 ; par inconnu compté seulement si un fairway est saisi (écart volontaire avec la correction proposée). | Terminé | Simulation |
| 19, 20, 24, 52, 64, 37, 38 (Stats), 11 (API) | stats.js, stats.css | esc remplacé par appEscapeHtml ; écritures via appSafeSetItem ; variables mortes et createSparkline supprimées ; classes sans règle et jeton --shadow-card-hover retirés ; scroll-behavior global supprimé ; verrou de scroll partagé pour les popups ; délai de 10 s sur l'API de golfs ; distance bornée à 999,9 m. | Terminé | Simulation + node --check |
| — | stats.js | "Mes indicateurs" modifiable : 35 indicateurs classés par groupe, sélection enregistrée dans golfStatsKpis. | Terminé | Simulation |
| — | stats.js, index.html | Accueil de Stats réorganisé : carte SG en deux colonnes, "Mes indicateurs", "Analyser mon jeu" en cartes pleine largeur, "Mes parcours" en cartes individuelles. | Terminé | Simulation |
| — | stats.js | Filtre "Lie" de l'aperçu (Multi) supprimé : il ne servait pas. | Terminé | Lecture du code |
| — | index.html, commun.css, stats.css | Huit boutons "⋯" sans action retirés des en-têtes de Stats. | Terminé | Simulation |
| — | stats.js | Saisie détaillée : le score total affiche l'écart au par (+1, -2, E) au lieu des coups. | Terminé | Simulation |
| — | stats.js | Strokes Gained : A.G. et APP. inversés (saisie détaillée, tableau de bord, onglet SG) ; constante AG_MAX remplacée par WEDGING_MIN. | Terminé | Simulation |
| — | stats.js | Encadré SG de la saisie détaillée : cumule maintenant tous les trous depuis le début de la partie. | Terminé | Simulation |
| — | stats.js, commun.css | Clavier natif sur Distance restante et Pénalité (saisie détaillée) : remplacé par le pavé de l'appli (appKeypad). | Terminé | Simulation |
| — | stats.css | Stats > Multi : colonnes alignées entre tableaux (--multi-label-col). | Terminé | Lecture du code |
| — | stats.js, stats.css | Stats > Multi : faux boutons (chevron du titre, menu "Toutes distances") supprimés. | Terminé | Lecture du code |
| — | stats.css | Stats > Multi : photo du fairway qui dépassait de l'écran (colonne minmax(0, 1fr)). | Terminé | Lecture du code |
| — | stats.js | Stats > Multi : termes anglais traduits (Approach, Penalty, Eagle, Up & Down, GIR...). | Terminé | Lecture du code |
| — | stats.js, stats.css | Stats > Multi : espaces vides (5 tuiles en 3 + 2, Green pleine largeur, graphique de distance masqué sans données). | Terminé | Lecture du code |
| — | gym.css | Pavé numérique Gym disproportionné : l'icône Effacer s'étirait sur toute la touche. | Terminé | Lecture du code |
| — | gym.js | Clavier natif sur le champ "Cible" du popup "Nouvel objectif" : remplacé par le pavé de Gym. | Terminé | Lecture du code |
| 34, 16, 36, 43 | gym.js | Dates figées (gymToday()), image Force (ProgrammeForce-1.webp), séance perdue au rechargement (gym-session-draft), lien "Voir tous" des objectifs. | Terminé | Simulation (rechargement de séance). Testé sur téléphone par le propriétaire. |
| 19 | gym.js, wedging.js, commun.js | Textes saisis injectés sans échappement (noms de programmes, d'exercices, d'objectifs) : appEscapeHtml. | Terminé | Simulation |
| 27 | commun.js, commun.css, putting.js, gym.js, parcours-ui.js | 15 appels confirm(), alert() et prompt() remplacés par appConfirm, appAlert, appPrompt. | Terminé | Simulation. Testé sur téléphone par le propriétaire. |
| 19, 20 | menu.js, putting.js | Menu : saveMenuState par appSafeSetItem, escapeHtml supprimé. Putting : escHtml supprimé, 9 emplois par appEscapeHtml. | Terminé | Simulation |
| 18 | putting.js | resumableSession jamais déclarée : déclarée avec let (ESLint passe de 16 erreurs à 0). | Terminé | ESLint |
| — | stats.js, wedging.js | Trou de 30 à 50 m : les paliers de Wedging commencent à 30 m comme Stats ; dernier palier "105-110m". | Terminé | Simulation |
| — | gym.js, stats.js, index.html | Icônes difformes ou sans rapport avec leur sens : revue complète des SVG de Gym, Stats, accueil, Parcours et Putting ; 9 croix de fermeture en SVG. | Terminé | Lecture du code |
| 44, 59, 60, 61, 62, 51 | wedging.css, wedging.js | .wg-toast au-dessus des modales, utilitaires .mt-* à leur vraie valeur, repli 88dvh, survols dans @media (hover:hover), zones d'appui de 44 px, 82 règles mortes retirées. | Terminé | Lecture du code. Testé sur téléphone par le propriétaire (44, 51). |
| 46, 48, 53, 65, 35 (en partie) | auth.css, vitesse.css, commun.css, HomePage.css, base.css | Séparateur "OU" et boutons sociaux stylés, marges par variables, champs à 16 px, halo des boutons orbitaux retiré, @import limité à Inter. | Terminé | Lecture du code |
| 37, 45, 55, 57, 59, 61, 65, 51 | parcours-ui.css, menu.css | Règles .btn, .card, .history-item... limitées à #page-parcours ; règles .btn écrites pour #page-menu ; en-tête avec safe-area. | Terminé | Lecture du code. Testé sur téléphone par le propriétaire (55, 57). |
| — | commun.css | commun.css écrasé par une copie de base.css (pavé numérique et champs sans style) : restauré depuis le commit e921d90. | Terminé | Comparaison de tailles |
| 45, 48, 59, 60, 64, 51 | stats.css | Marges par variables, jetons morts retirés, survols dans @media (hover: hover), zones d'appui de 44 px, 34 classes mortes supprimées (environ 250 lignes). | Terminé | Lecture du code |
| 48, 53, 54, 59, 60, 61, 51 | putting.css | Marges par variables, champs à 16 px, textes à 11 px, zones d'appui de 44 px, repli dvh, 47 classes mortes supprimées. | Terminé | Lecture du code |
| 47, 49, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 65, 51 | gym.css | Règles globales limitées à #page-gym, safe-area des sheets, champs à 16 px, textes à 11 px, dégradé radial et flou retirés, 16 classes mortes supprimées. | Terminé | Lecture du code. Testé sur téléphone par le propriétaire (49, 54). |
| 53 | wedging.css | Champs .wg-input et .wg-textarea à 16 px (plus de zoom automatique d'iOS). | Terminé | Lecture du code |
| 54 | HomePage.css, commun.css, wedging.css, parcours-ui.css | Textes de l'accueil, de la barre du bas de Wedging, des jauges et des pastilles de Parcours passés à 11 px. | Terminé | Lecture du code |
| 60 | menu.css, parcours-ui.css | Zones d'appui de 44 px (::after) sur .keypad-close, .keypad-sign-btn, .quick-action-info, .track-reset-btn. | Terminé | Lecture du code |
| 51 | base.css | Classe .wg-container morte retirée. | Terminé | Recherche dans le code |
| 20 | gym.js, putting.js, wedging.js, parcours-ui.js | Pertes de données silencieuses : écritures par appSafeSetItem, alerte si le stockage est plein ou indisponible. | Terminé | Simulation |
| 24, 50, 52 | putting.js, wedging.js, gym.js | Code mort supprimé (setWedgeExercisesSort, gymOnReady, svgColumnChart...), </div> orphelin retiré, "All" devenu "Toutes", cinq classes sans règle retirées. | Terminé | Lecture du code |
| — | gym.css | Gym, séance en cours : le rectangle vert autour d'une série validée est retiré (carte et champs Poids, Répétitions, Durée gardent leur cadre neutre). La série terminée se repère à sa pastille numérotée pleine, au libellé "Terminée" et à l'icône de validation. | Terminé | Lecture du code |
| — | wedging.css | Wedging, liste des exercices : le bouton de suppression (croix) a les mêmes dimensions que celui de Putting (padding: 0 ajouté, l'icône n'est plus décalée par la marge par défaut du bouton). | Terminé | Lecture du code |
| 53, 60 | parcours-ui.css | Parcours > Green : le bouton Skip ne répondait pas. Cause : la zone d'appui (::after) du "i", en position absolue, se calait sur tout le coin bas-droit (le "i" était en position static) et passait au-dessus de Skip. Le "i" est maintenant en position relative, sa zone ne descend plus que de 3 px, et Skip est placé au-dessus (z-index). | Terminé | Lecture du code. Testé sur téléphone par le propriétaire. |
| 59, 60 | commun.css, stats.css | Boutons ronds de Putting et de Stats : un seul style dans commun.css (80 px, libellé 11 px, icône 20 px, écart 3 px) ; surcharge de 80 px retirée de stats.css ; réserve basse de Stats portée de 100 à 112 px (Putting réserve déjà 200 px). | Terminé | Lecture du code. Testé sur téléphone par le propriétaire. |
| — | index.html, HomePage.css | Accueil : point vert (profile_indicator) du bouton profil supprimé, balise et règle CSS retirées. | Terminé | Lecture du code |
| — | index.html, stats.js, putting.js | Symboles redessinés : wedge, sac, driver, fer, distance (balle, drapeau, flèche de mesure) ; drapeau Putting aligné sur Wedging (4 occurrences). | Terminé | Aperçu rendu (planche d'icônes) et capture de l'accueil et de Stats |
| — | theme-light.css, commun.js, menu.js, index.html | Mode clair : variables de chaque module redéfinies sous html[data-theme="light"], applyAppTheme() dans commun.js, réglage "theme" dans menu.js, script anti-flash dans le head d'index.html, couleurs en dur de Wedging, Gym, Stats, Putting, Accueil et Menu adaptées. | Terminé | Simulation (bascule, rechargement, retour au sombre) et captures des 8 pages |
| 13 (partie) | index.html | Version des fichiers passée de ?v=37 à ?v=40 dans les 26 balises (dont theme-light.css), pour forcer le rechargement des fichiers modifiés. | Terminé | Contrôle |
| 35 | core/base.css, vendor/fonts/ | Inter hébergée dans le dépôt (5 fichiers woff2 latin + licence) : @import Google Fonts remplacé par 5 @font-face. Plus d'adresse IP transmise à Google, plus de blocage d'affichage, fonctionne hors connexion. | Terminé | Rendu vérifié : 5 graisses chargées, aucune requête externe |
| — | package.json, capacitor.config.json, scripts/build-www.mjs, .gitignore | Préparation de l'appli Android (Capacitor) et de l'hébergement Cloudflare Pages : script qui assemble www/ (8,6 Mo, PNG sources exclus) avec contrôle des fichiers référencés. appId provisoire com.allyours.golf à confirmer avant cap add android. | Terminé | Build exécuté, www/ chargé dans un navigateur : 0 anomalie |
| — | index.html, modules/auth/auth.css | Connexion et création de compte : séparateur "OU" et boutons "Continuer avec Apple / Google" supprimés (HTML et CSS). Ils n'étaient reliés à aucun code. L'écran tient maintenant sur une page entière (390x844 et 375x667 sans défilement ; 4 px de défilement sur 360x640). | Terminé | Capture et mesure de hauteur |
| — | images/icon.png | Icône de l'appli restaurée (supprimée du dépôt avec les PNG alors que index.html et manifest.webmanifest la référencent). Sans elle, favicon, icône d'écran d'accueil et installation de l'appli peuvent échouer. | Terminé | Contrôle des références |
| 13 (partie) | index.html | Version des fichiers passée de ?v=37 à ?v=41 dans les 26 balises (dont theme-light.css), pour forcer le rechargement des fichiers modifiés. | Terminé | Contrôle |
| --- | commun.css, HomePage.css, parcours-ui.css, menu.css, index.html | En-têtes sous la barre d'état iOS : dans commun.css, hauteur du header fixe passée de 56px à calc(56px + env(safe-area-inset-top)), pour que la zone de sécurité s'ajoute aux 56 px au lieu de les consommer (Putting, Vitesse, Stats, Wedging, Gym, Parcours). Dans HomePage.css, titre et bouton profil de l'accueil décalés sous la barre d'état (max(24px, zone de sécurité + 12px)). Dans parcours-ui.css, l'accueil Parcours (body.no-scroll) remettait le header en position statique avec padding: 14px 16px 4px, sans zone de sécurité : le header restait collé tout en haut, sous l'heure et la batterie, et ses boutons étaient difficiles à toucher ; il est maintenant décalé de env(safe-area-inset-top). Dans menu.css et commun.css, le header du Menu (plus haut que les autres, avec des bandes noires de 20 px de chaque côté) est devenu le header fixe commun : même hauteur, mêmes tailles de texte, couleurs du module conservées ; #page-menu reçoit un fond plein écran (min-height: 100dvh) comme Stats et Gym, et le contenu démarre sous le header (--app-page-top). Version des fichiers passée de ?v=41 à ?v=44 dans index.html pour forcer le rechargement. | Terminé | Lecture du code et calcul (zone de sécurité de 50 px : zone utile de 6 px avant, 56 px après). À tester sur iPhone (section 3). |
| 41, 42 | commun.js, commun.css, putting.js, putting.css, wedging.js, parcours-ui.js, parcours-ui.css, gym.js | Boutons ⋯ (Putting, Wedging, Parcours) et Options / Réglages (Gym, dix boutons) câblés sur une bottom sheet partagée, appSheet(), avec des réglages enregistrés dans golfModulePrefs. Putting : sections et cartes de Performance, période par défaut. Wedging : accès aux analyses, vue par défaut, pas des paliers 5 / 10 m. Parcours : outils, unité, lisibilité. Gym : kg / lb (les données restent en kg), repos par défaut, programme en cours. | Terminé | Simulation (feuille, préférences, conversions kg / lb, paliers, ordre des outils) |
| Reprises Putting | putting.js, putting_resume_quick | Reprise séparée par onglet : un exercice créé (Exercices) et un exercice rapide (Parcours) ont chacun leur emplacement et leur carte. Quitter ou terminer un exercice rapide n'efface plus la reprise d'un exercice créé. | Terminé | Simulation (application complète) |
| Wedging : reprise | wedging.js, wedging.css | Carte « À reprendre » en tête de la liste des exercices : une par session interrompue, avec la progression en balles et un bouton Reprendre. | Terminé | Simulation |
| Wedging : Journal | wedging.js, wedging.css | Historique du Journal regroupé par jour, le plus récent en haut, avec le nombre de coups ; la date n'est plus répétée sur chaque coup. | Terminé | Simulation |
| — | stats.js, index.html | Stats : l'image FondGreenRond ne s'affichait nulle part. Cause : findImage() renvoyait une URL relative (images/FondGreenRond.webp) posée dans la variable CSS --qr-green-bg ; une URL relative dans une variable est résolue depuis la feuille qui l'utilise (stats.css, dans modules/stats/), soit modules/stats/images/FondGreenRond.webp, introuvable (404). Le fairway fonctionnait car son image est posée en style inline, résolu depuis la page. Correction : findImage() renvoie une URL absolue (new URL(url, document.baseURI).href), ce qui couvre les trois usages (saisie rapide, saisie détaillée, aperçu Multi). stats.js passe en ?v=47 dans index.html. | Terminé | Résolution d'URL vérifiée (node), node --check |
| — | putting.js, index.html | Putting : le titre du header de l'exercice rapide passe de « Exercice rapide » à « Rapide » (fonction flowTitleOf, aussi à la reprise ; le nom interne et l'historique restent inchangés). putting.js passe en ?v=47. | Terminé | node --check |
| — | wedging.css, wedging.js, index.html | Wedging, séances d'exercice : classe .wg-topbar.is-session (padding-top = zone de sécurité + 10 px) sur les écrans Séance, Ascenseur et Récapitulatif. Règle vérifiée dans Chromium (10 px au lieu de 20 px) ; la zone de sécurité iOS n'est pas simulable hors appareil. | Terminé | Calcul de style (Chromium headless) |
| — | wedging.js, wedging.css, index.html | Wedging > Parcours > Historique : pile par jour (wedgeHistoryGroupedHtml, wedgeLayoutStack, toggleWedgeStack). Cartes en position absolue, 3 visibles décalées de 10 px, hauteur et transformations calculées en JS, transitions désactivées au rendu puis actives pour les dépliages, prefers-reduced-motion respecté. Jours dépliés conservés d'un rendu à l'autre (wedgeOpenStacks). Recalcul par ResizeObserver quand la page devient visible. | Terminé | Chromium headless (390x844) : empilement, dépliage, repli, suppression pile repliée (refusée) et dépliée (OK), aucune erreur JS |
| 5 | wedging.js, putting.js, menu.js, index.html | Noms globaux génériques préfixés par module : wedging.js (Analytics, Router, UI, Views deviennent WedgeAnalytics, WedgeRouter, WedgeUI, WedgeViews), putting.js (root devient puttingRoot), menu.js (backLabel devient menuBackLabel ; backBtn et headerTitle étaient déjà menuBackBtn et menuHeaderTitle ; STORAGE_KEY n'existe plus). Les deux id="headerRightBtn" en double deviennent puttingMenuBtn et wedgingMenuBtn. | Terminé | node --check sur les 3 fichiers ; chargement des 8 pages (Home, Parcours, Putting, Stats, Gym, Wedging, Vitesse, Menu) et des 5 routes Wedging sans erreur JS ; doublon d'id supprimé |
| 40 | gym.js, gym.css, wedging.js, wedging.css, menu.js, index.html | Sélecteurs préfixés par page. Gym : les 172 ids deviennent gym-xxx (gym-sheet-overlay, gym-view-programmes...) dans gym.js et gym.css, et les requêtes sur .gym-view, .sheet.is-open et .sheet-overlay.is-open sont limitées à #page-gym. Wedging : #app devient #wedging-app (index.html, wedging.js, wedging.css). Menu : #root, #backBtn, #headerTitle deviennent menu-root, menu-back-btn, menu-header-title ; .nav_back-label est limité à #page-menu ; bag-count, contactError, dataFeedback deviennent menu-bag-count, menu-contact-error, menu-data-feedback. .wg-toast garde son nom (déjà préfixé wg-). | Terminé | Chromium headless : les 11 vues de Gym et 78 clics sur leurs boutons donnent un DOM identique avant/après (hors préfixe), 0 erreur JS ; écrans Menu (Sac, Contact, Données, retour) et 5 routes Wedging vérifiés |
| 38 | gym.js, app-shell.js, wedging.js | Chaque module retire son propre verrou de défilement. Gym : gymSyncBodyLocks() pose et retire gym-home-locked et gym-view-fit selon la vue affichée, rappelée à chaque changement de vue et par un MutationObserver sur la classe active de #page-gym. Parcours gérait déjà no-scroll de la même façon. showPage() (app-shell.js) et Wedging (rendu + resize) ne retirent plus les verrous des autres modules. | Terminé | Chromium headless : le verrou apparaît à l'entrée dans Gym (accueil, Créer un programme), disparaît en le quittant, revient au retour ; no-scroll suit Parcours ; aucun verrou résiduel sur Wedging, Stats, Putting, Menu |
| — | HomePage.js, HomePage.css, theme-light.css, README.md, index.html | Accueil : seuil du mode plein écran de 430 à 600 px (iPhone de 440 px), .page-wrapper en position fixed inset 0, html.home-locked posée et retirée par un MutationObserver sur #page-home (overflow hidden, overscroll-behavior-y none). theme-light.css : bloc html[data-theme=light]::before (bande noire sous la barre d'état en mode installé) supprimé ; theme-color suit le thème sans exception. Ressources en ?v=48. | Terminé | Chromium headless : à 440 × 956 le vide passe de 52 px (haut et bas) et 5 px (côtés) à 0, en sombre et en clair ; 390, 402 et 430 px inchangés ; accueil identique pixel pour pixel en sombre ; aucun html::before ; test iPhone à faire |

# 5. Contrôles effectués sans problème

- Les 13 scripts passent node --check ; ESLint (no-undef, no-redeclare, no-dupe-keys, no-const-assign) sur les scripts concaténés dans l'ordre de index.html : 0 erreur.

- Aucune collision de noms globaux, de let, const, class ni de clé localStorage entre fichiers. Aucun ID dupliqué dans index.html.

- Tous les onclick de index.html pointent vers des fonctions existantes.

- Les 10 pages (accueil, parcours, stats, gym, vitesse, wedging, putting, menu, connexion, inscription) s'ouvrent sans erreur JavaScript en simulation (jsdom, hors dépôt).

- Graphiques Chart.js détruits avant d'être recréés et gardés par typeof Chart ; écouteurs de stats.js et parcours-ui.js retirés ; setInterval de Gym retirés.

- Texte de l'API de golfs échappé dans stats.js. Aucun console.log oublié.

- Passerelles Stats vers Wedging et Putting : doublons ignorés (statsKey), coups validés, identifiants uniques ; bornes 30 et 110 m cohérentes.

- Tables Strokes Gained (sg-data.js) : distances croissantes, conversions correctes ; quelques baisses de 0,01 à 0,02 coup entre paliers voisins viennent des données d'origine.

- Calculs de putting.js, wedging.js et gym.js : divisions protégées contre zéro ; chronomètres de Gym justes en arrière-plan (Date.now()).